各市“全面改薄”项目进展情况统计表

 （数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台） 单位：万元、万平方米

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 校舍建设情况 | 设备购置情况 |
| 规划面积 | 开工面积 | 开工率 | 竣工面积 | 竣工率 | 竣工率全省排名 | 规划资金 | 完成投资 | 采购完成率 | 采购完成率全省排名 |
| 总计 | 2,139.47 | 1,726.12  | 80.68% | 1,306.40  | 61.06% |  |  800,639  |  583,608  | 72.89% |  |
| 济南 | 23.89 | 23.64  | 98.99% | 18.32  | 76.71% | 1 |  11,446  |  6,396  | 55.88% | 13 |
| 淄博 | 19.33 | 21.31  | 110.22% | 14.71  | 76.07% | 2 |  6,240  |  6,976  | 111.79% | 1 |
| 枣庄 | 91.01 | 64.42  | 70.78% | 45.32  | 49.80% | 13 |  26,389  |  17,446  | 66.11% | 10 |
| 东营 | 10.23 | 6.83  | 66.71% | 3.81  | 37.18% | 15 |  2,122  |  2,140  | 100.86% | 2 |
| 烟台 | 85.01 | 67.33  | 79.20% | 48.37  | 56.90% | 12 |  38,473  |  18,592  | 48.33% | 15 |
| 潍坊 | 79.15 | 69.23  | 87.46% | 49.21  | 62.18% | 8 |  15,811  |  14,495  | 91.68% | 4 |
| 济宁 | 203.52 | 175.30  | 86.13% | 130.30  | 64.03% | 7 |  80,684  |  52,998  | 65.69% | 11 |
| 泰安 | 76.16 | 59.62  | 78.28% | 47.26  | 62.06% | 9 |  30,169  |  25,015  | 82.92% | 6 |
| 日照 | 102.55 | 86.67  | 84.51% | 71.58  | 69.80% | 5 |  35,249  |  33,047  | 93.75% | 3 |
| 莱芜 | 22.42 | 18.45  | 82.29% | 15.77  | 70.33% | 4 |  11,164  |  8,165  | 73.14% | 8 |
| 临沂 | 485.34 | 381.62  | 78.63% | 346.19  | 71.33% | 3 |  176,498  |  155,294  | 87.99% | 5 |
| 德州 | 206.11 | 208.15  | 100.99% | 121.62  | 59.01% | 11 |  73,743  |  58,314  | 79.08% | 7 |
| 聊城 | 161.90 |  135.45  | 83.66% | 106.32  | 65.67% | 6 |  64,303  |  34,471  | 53.61% | 14 |
| 滨州 | 88.21 | 77.89  | 88.31% | 53.32  | 60.45% | 10 |  20,376  |  14,855  | 72.90% | 9 |
| 菏泽 | 484.64 | 330.22  | 68.14% | 234.29  | 48.34% | 14 |  207,971  |  135,404  | 65.11% | 12 |