各市“全面改薄”项目进展情况统计表

（数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台） 单位：万元、万平方米

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 校舍建设情况 | | | | | | 设备购置情况 | | | |
| 规划面积 | 开工面积 | 开工率 | 竣工面积 | 竣工率 | 竣工率  全省排名 | 规划资金 | 完成投资 | 采购完成率 | 采购完成率  全省排名 |
| 总计 | 2,139.47 | 1,726.12 | 80.68% | 1,306.40 | 61.06% |  | 800,639 | 583,608 | 72.89% |  |
| 济南 | 23.89 | 23.64 | 98.99% | 18.32 | 76.71% | 1 | 11,446 | 6,396 | 55.88% | 13 |
| 淄博 | 19.33 | 21.31 | 110.22% | 14.71 | 76.07% | 2 | 6,240 | 6,976 | 111.79% | 1 |
| 枣庄 | 91.01 | 64.42 | 70.78% | 45.32 | 49.80% | 13 | 26,389 | 17,446 | 66.11% | 10 |
| 东营 | 10.23 | 6.83 | 66.71% | 3.81 | 37.18% | 15 | 2,122 | 2,140 | 100.86% | 2 |
| 烟台 | 85.01 | 67.33 | 79.20% | 48.37 | 56.90% | 12 | 38,473 | 18,592 | 48.33% | 15 |
| 潍坊 | 79.15 | 69.23 | 87.46% | 49.21 | 62.18% | 8 | 15,811 | 14,495 | 91.68% | 4 |
| 济宁 | 203.52 | 175.30 | 86.13% | 130.30 | 64.03% | 7 | 80,684 | 52,998 | 65.69% | 11 |
| 泰安 | 76.16 | 59.62 | 78.28% | 47.26 | 62.06% | 9 | 30,169 | 25,015 | 82.92% | 6 |
| 日照 | 102.55 | 86.67 | 84.51% | 71.58 | 69.80% | 5 | 35,249 | 33,047 | 93.75% | 3 |
| 莱芜 | 22.42 | 18.45 | 82.29% | 15.77 | 70.33% | 4 | 11,164 | 8,165 | 73.14% | 8 |
| 临沂 | 485.34 | 381.62 | 78.63% | 346.19 | 71.33% | 3 | 176,498 | 155,294 | 87.99% | 5 |
| 德州 | 206.11 | 208.15 | 100.99% | 121.62 | 59.01% | 11 | 73,743 | 58,314 | 79.08% | 7 |
| 聊城 | 161.90 | 135.45 | 83.66% | 106.32 | 65.67% | 6 | 64,303 | 34,471 | 53.61% | 14 |
| 滨州 | 88.21 | 77.89 | 88.31% | 53.32 | 60.45% | 10 | 20,376 | 14,855 | 72.90% | 9 |
| 菏泽 | 484.64 | 330.22 | 68.14% | 234.29 | 48.34% | 14 | 207,971 | 135,404 | 65.11% | 12 |