各县（市、区）“全面改薄”项目进展情况统计表

（数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）      单位：万元、万平方米

| 单位 |  | 校舍建设情况 |  |  |  | 设备购置情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划面积 | 开工率 | 竣工率 | 竣工率 全省排名 | 规划资金 | 完成投资 | 采购完成率 | 采购完成率全省排名 |
| 济南市 | 长清区 | 2.35 | 100.09% | 100.09% | 7 | 4,627 | 1,908 | 41.23% | 88 |
|  | 平阴县 | 3.19 | 118.58% | 66.28% | 50 | 1,442 | 917 | 63.62% | 73 |
|  | 济阳县 | 7.33 | 118.48% | 80.57% | 27 | 1,878 | 1,234 | 65.70% | 69 |
|  | 商河县 | 11.01 | 80.09% | 72.18% | 37 | 3,497 | 2,336 | 66.79% | 66 |
| 淄博市 | 张店区 | 3.35 | 128.53% | 16.51% | 110 | - | - |  |  |
|  | 博山区 | 6.36 | 103.55% | 103.28% | 2 | 725 | 760 | 104.84% | 14 |
|  | 周村区 | 2.62 | 101.58% | 101.58% | 4 | 385 | 426 | 110.66% | 8 |
|  | 桓台县 | 1.04 | 146.23% | 146.23% | 1 | 644 | 654 | 101.52% | 17 |
|  | 高青县 | 2.41 | 104.08% | 65.72% | 54 | - | - |  |  |
|  | 沂源县 | 3.56 | 104.97% | 51.30% | 83 | 4,486 | 5,136 | 114.49% | 7 |
| 枣庄市 | 市中区 | 8.34 | 99.00% | 60.07% | 68 | 1,371 | 1,226 | 89.43% | 40 |
|  | 薛城区 | 5.91 | 72.35% | 27.85% | 108 | 1,807 | 431 | 23.85% | 99 |
|  | 峄城区 | 8.79 | 80.69% | 56.74% | 75 | 687 | 322 | 46.84% | 84 |
|  | 台儿庄区 | 6.77 | 85.91% | 85.91% | 20 | 2,772 | 3,310 | 119.41% | 5 |
|  | 山亭区 | 11.52 | 85.43% | 75.64% | 30 | 6,202 | 4,594 | 74.07% | 61 |
|  | 滕州市 | 49.69 | 58.65% | 38.55% | 96 | 13,550 | 7,563 | 55.81% | 78 |
| 东营市 | 利津县 | 10.23 | 66.71% | 37.18% | 98 | 2,122 | 2,140 | 100.86% | 20 |
| 烟台市 | 福山区 | 4.22 | 95.81% | 52.06% | 82 | 752 | 810 | 107.83% | 10 |
|  | 牟平区 | 4.40 | 100.00% | 62.92% | 63 | 1,139 | 1,139 | 100.00% | 25 |
|  | 莱山区 | 8.23 | 107.53% | 5.27% | 111 | - | - |  |  |
| 烟台市 | 长岛县 | 0.16 | 100.00% | 48.77% | 89 | 713 | 267 | 37.46% | 91 |
|  | 龙口市 | 2.50 | 63.04% | 59.42% | 71 | 2,161 | 1,026 | 47.45% | 83 |
|  | 莱阳市 | 16.81 | 47.75% | 33.05% | 104 | 10,630 | 2,665 | 25.08% | 98 |
|  | 莱州市 | 9.43 | 56.46% | 55.41% | 78 | 4,739 | 1,680 | 35.45% | 93 |
|  | 蓬莱市 | 5.83 | 100.00% | 96.96% | 13 | 1,416 | 1,504 | 106.16% | 12 |
|  | 招远市 | 7.69 | 83.12% | 64.63% | 56 | 2,531 | 2,035 | 80.43% | 53 |
|  | 栖霞市 | 12.48 | 101.97% | 101.97% | 3 | 9,431 | 5,094 | 54.01% | 79 |
|  | 海阳市 | 13.26 | 75.44% | 54.89% | 79 | 4,962 | 2,372 | 47.81% | 82 |
| 潍坊市 | 潍城区 | 0.41 | 100.00% | 92.66% | 15 | 195 | 195 | 100.00% | 24 |
|  | 寒亭区 | 0.63 | 101.33% | 101.33% | 5 | 84 | 110 | 130.98% | 2 |
|  | 坊子区 | 2.93 | 100.00% | 100.00% | 8 | - | - |  |  |
|  | 奎文区 | 4.23 | 156.41% | 57.66% | 74 | 907 | 456 | 50.33% | 80 |
|  | 临朐县 | 21.47 | 71.71% | 49.63% | 85 | 4,822 | 3,877 | 80.39% | 54 |
|  | 昌乐县 | 6.80 | 64.67% | 50.25% | 84 | 228 | 209 | 91.67% | 35 |
| 潍坊市 | 青州市 | 1.54 | 100.00% | 88.39% | 17 | 166 | 169 | 101.62% | 16 |
|  | 诸城市 | 9.55 | 76.74% | 31.31% | 106 | 3,727 | 3,734 | 100.19% | 23 |
|  | 寿光市 | 10.96 | 115.83% | 83.43% | 23 | 1,569 | 1,485 | 94.64% | 28 |
|  | 安丘市 | 16.62 | 79.83% | 67.69% | 47 | 3,846 | 4,069 | 105.79% | 13 |
|  | 高密市 | 3.94 | 100.00% | 100.00% | 8 | 266 | 190 | 71.42% | 63 |
|  | 昌邑市 | 0.07 | 100.00% | 100.00% | 8 | - | - |  |  |
| 济宁市 | 市中区 | 17.45 | 118.48% | 74.51% | 33 | 4,347 | 5,665 | 130.34% | 3 |
|  | 任城区 | 14.55 | 96.21% | 45.35% | 91 | 1,774 | 1,477 | 83.28% | 50 |
|  | 微山县 | 15.04 | 71.71% | 68.63% | 45 | 4,878 | 4,968 | 101.84% | 15 |
|  | 鱼台县 | 12.61 | 63.03% | 49.38% | 86 | 6,045 | 3,966 | 65.60% | 70 |
|  | 金乡县 | 13.76 | 97.82% | 97.82% | 12 | 5,422 | 3,575 | 65.93% | 68 |
|  | 嘉祥县 | 31.24 | 93.58% | 70.99% | 40 | 15,228 | 12,036 | 79.03% | 55 |
|  | 汶上县 | 19.38 | 84.75% | 65.99% | 51 | 8,510 | 6,344 | 74.56% | 60 |
|  | 泗水县 | 12.55 | 83.95% | 44.12% | 93 | 8,851 | 723 | 8.17% | 102 |
|  | 梁山县 | 18.08 | 69.03% | 69.03% | 43 | 10,546 | 586 | 5.56% | 103 |
|  | 曲阜市 | 10.86 | 72.66% | 55.51% | 77 | 4,717 | 4,366 | 92.57% | 32 |
|  | 兖州市 | 20.44 | 95.45% | 77.36% | 28 | 10,367 | 9,292 | 89.63% | 39 |
|  | 邹城市 | 17.56 | 70.36% | 33.43% | 103 | - | - |  |  |
| 泰安市 | 泰山区 | 1.44 | 50.83% | 33.75% | 102 | 410 | 119 | 29.00% | 97 |
|  | 岱岳区 | 17.16 | 81.84% | 65.80% | 53 | 10,780 | 9,495 | 88.08% | 42 |
|  | 宁阳县 | 13.69 | 82.34% | 77.06% | 29 | 8,045 | 3,531 | 43.89% | 86 |
|  | 东平县 | 17.61 | 49.03% | 32.30% | 105 | 8,685 | 10,144 | 116.80% | 6 |
|  | 新泰市 | 9.20 | 94.94% | 85.58% | 21 | - | - |  |  |
|  | 肥城市 | 17.05 | 94.98% | 66.68% | 48 | 2,249 | 1,726 | 76.76% | 58 |
| 日照市 | 东港区 | 34.97 | 81.33% | 74.43% | 34 | 13,510 | 13,506 | 99.97% | 26 |
|  | 岚山区 | 19.45 | 99.03% | 82.82% | 24 | 10,716 | 10,515 | 98.13% | 27 |
|  | 五莲县 | 13.33 | 71.74% | 49.05% | 88 | 6,225 | 3,913 | 62.85% | 75 |
|  | 莒县 | 34.80 | 84.48% | 65.82% | 52 | 4,799 | 5,114 | 106.57% | 11 |
| 莱芜市 | 莱城区 | 16.32 | 79.93% | 73.27% | 36 | 9,167 | 6,447 | 70.33% | 64 |
|  | 钢城区 | 6.10 | 88.62% | 62.44% | 64 | 1,997 | 1,718 | 86.02% | 45 |
| 临沂市 | 兰山区 | 20.99 | 112.79% | 60.93% | 65 | - | - |  |  |
|  | 罗庄区 | 25.84 | 59.96% | 43.76% | 94 | 4,932 | 3,207 | 65.04% | 71 |
|  | 河东区 | 47.74 | 79.41% | 63.50% | 60 | 14,978 | 14,129 | 94.33% | 29 |
|  | 沂南县 | 45.95 | 78.15% | 74.55% | 32 | 25,378 | 23,339 | 91.97% | 34 |
|  | 郯城县 | 53.01 | 84.83% | 84.83% | 22 | 4,646 | 4,325 | 93.09% | 31 |
|  | 沂水县 | 52.22 | 84.23% | 81.89% | 25 | 29,049 | 24,228 | 83.41% | 48 |
| 临沂市 | 苍山县 | 34.11 | 70.21% | 68.91% | 44 | 25,592 | 21,859 | 85.41% | 46 |
|  | 费县 | 49.72 | 90.22% | 88.59% | 16 | 22,333 | 19,075 | 85.41% | 47 |
|  | 平邑县 | 50.50 | 76.24% | 72.03% | 38 | 8,808 | 7,321 | 83.12% | 51 |
|  | 莒南县 | 58.43 | 71.34% | 63.25% | 62 | 23,890 | 21,992 | 92.06% | 33 |
|  | 蒙阴县 | 23.42 | 60.71% | 58.93% | 72 | 12,115 | 10,993 | 90.74% | 38 |
|  | 临沭县 | 23.41 | 70.38% | 64.53% | 57 | 4,779 | 4,825 | 100.97% | 19 |
| 德州市 | 德城区 | 12.37 | 62.45% | 36.42% | 99 | 4,624 | 4,048 | 87.54% | 43 |
|  | 陵县 | 18.31 | 60.92% | 60.92% | 66 | 4,445 | 1,892 | 42.57% | 87 |
|  | 宁津县 | 16.06 | 115.82% | 63.78% | 59 | 7,613 | 6,713 | 88.17% | 41 |
|  | 庆云县 | 10.78 | 75.58% | 55.53% | 76 | 3,570 | 2,947 | 82.55% | 52 |
|  | 临邑县 | 22.31 | 106.57% | 34.23% | 101 | 7,893 | 3,626 | 45.94% | 85 |
|  | 齐河县 | 20.67 | 127.28% | 53.86% | 80 | 7,210 | 7,289 | 101.10% | 18 |
|  | 平原县 | 19.74 | 99.69% | 59.90% | 69 | 9,123 | 3,271 | 35.85% | 92 |
|  | 夏津县 | 25.66 | 92.16% | 66.67% | 49 | 8,969 | 7,776 | 86.69% | 44 |
|  | 武城县 | 15.49 | 132.48% | 65.27% | 55 | 6,577 | 5,088 | 77.36% | 57 |
|  | 乐陵市 | 24.72 | 106.65% | 63.87% | 58 | 7,961 | 5,043 | 63.35% | 74 |
|  | 禹城市 | 20.02 | 111.11% | 80.63% | 26 | 5,757 | 10,622 | 184.49% | 1 |
| 聊城市 | 东昌府区 | 26.57 | 88.09% | 70.40% | 41 | 11,055 | 6,891 | 62.33% | 76 |
|  | 阳谷县 | 21.91 | 83.69% | 74.67% | 31 | 8,895 | 3,638 | 40.89% | 90 |
|  | 莘县 | 30.26 | 105.63% | 93.27% | 14 | 10,857 | 7,189 | 66.21% | 67 |
|  | 茌平县 | 14.14 | 73.77% | 73.77% | 35 | 2,493 | 1,820 | 73.01% | 62 |
|  | 东阿县 | 4.99 | 74.91% | 72.02% | 39 | 10,596 | 1,967 | 18.56% | 101 |
|  | 冠县 | 31.34 | 64.20% | 35.21% | 100 | 10,788 | 3,481 | 32.27% | 95 |
|  | 高唐县 | 10.78 | 97.85% | 49.38% | 87 | 2,728 | 2,566 | 94.04% | 30 |
|  | 临清市 | 21.92 | 77.13% | 57.74% | 73 | 6,890 | 6,920 | 100.43% | 21 |
| 滨州市 | 滨城区 | 8.59 | 116.64% | 87.04% | 18 | 1,517 | 1,384 | 91.23% | 37 |
|  | 惠民县 | 27.27 | 65.50% | 37.23% | 97 | 12,493 | 8,485 | 67.91% | 65 |
|  | 阳信县 | 26.24 | 95.64% | 59.85% | 70 | 440 | 561 | 127.50% | 4 |
|  | 无棣县 | 17.41 | 94.96% | 68.61% | 46 | 3,209 | 2,416 | 75.30% | 59 |
|  | 沾化县 | 5.03 | 93.66% | 86.83% | 19 | 1,950 | 1,626 | 83.40% | 49 |
|  | 博兴县 | 0.51 | 100.00% | 100.00% | 8 | 446 | 88 | 19.75% | 100 |
|  | 邹平县 | 3.15 | 100.34% | 100.34% | 6 | 322 | 295 | 91.60% | 36 |
| 菏泽市 | 牡丹区 | 45.05 | 78.60% | 63.50% | 61 | 29,753 | 32,422 | 108.97% | 9 |
|  | 曹县 | 56.38 | 63.28% | 46.26% | 90 | 23,455 | 7,568 | 32.27% | 96 |
|  | 单县 | 70.41 | 53.95% | 45.14% | 92 | 17,918 | 17,982 | 100.36% | 22 |
|  | 成武县 | 51.21 | 69.91% | 53.22% | 81 | 16,310 | 9,771 | 59.91% | 77 |
|  | 巨野县 | 48.56 | 82.50% | 60.76% | 67 | 22,574 | 14,465 | 64.08% | 72 |
|  | 郓城县 | 63.56 | 98.43% | 70.13% | 42 | 33,110 | 25,880 | 78.16% | 56 |
|  | 鄄城县 | 41.66 | 42.43% | 29.34% | 107 | 19,763 | 6,899 | 34.91% | 94 |
|  | 定陶县 | 51.61 | 73.30% | 43.55% | 95 | 22,947 | 9,453 | 41.20% | 89 |
|  | 东明县 | 56.20 | 48.43% | 20.97% | 109 | 22,141 | 10,964 | 49.52% | 81 |