附件1 各市“全面改薄”项目进展情况统计表

（数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）单位：万元、万平方米

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 校舍建设情况 | | | | | | 设备购置情况 | | | |
| 规划面积 | 开工面积 | 开工率 | 竣工面积 | 竣工率 | 竣工率  全省排名 | 规划资金 | 完成投资 | 采购完成率 | 采购完成率  全省排名 |
| 总 计 | 2,139.47 | 2,263.05 | 105.78% | 1,913.64 | 89.44% |  | 800,638.73 | 796,091.87 | 99.43% |  |
| 济南市 | 23.89 | 24.13 | 101.03% | 22.26 | 93.20% | **2** | 11,445.52 | 12,191.36 | 106.52% | **3** |
| 淄博市 | 19.33 | 21.75 | 112.48% | 17.24 | 89.19% | **7** | 6,240.10 | 7,246.45 | 116.13% | **2** |
| 枣庄市 | 91.01 | 99.56 | 109.39% | 76.77 | 84.36% | **12** | 26,389.27 | 32,680.40 | 123.84% | **1** |
| 东营市 | 10.23 | 6.83 | 66.71% | 6.83 | 66.71% | **15** | 2,121.85 | 2,140.13 | 100.86% | **10** |
| 烟台市 | 85.01 | 80.00 | 94.11% | 66.61 | 78.35% | **14** | 38,473.02 | 39,688.23 | 103.16% | **7** |
| 潍坊市 | 79.15 | 85.58 | 108.13% | 70.32 | 88.85% | **9** | 15,810.60 | 15,883.27 | 100.46% | **12** |
| 济宁市 | 203.52 | 193.53 | 95.09% | 177.70 | 87.31% | **11** | 80,683.85 | 82,366.69 | 102.09% | **9** |
| 泰安市 | 76.16 | 83.10 | 109.12% | 64.00 | 84.04% | **13** | 30,168.97 | 30,403.82 | 100.78% | **11** |
| 日照市 | 102.55 | 110.78 | 108.02% | 91.63 | 89.35% | **6** | 35,249.08 | 36,798.13 | 104.39% | **5** |
| 莱芜市 | 22.42 | 23.89 | 106.56% | 19.79 | 88.27% | **10** | 11,164.32 | 11,655.50 | 104.40% | **4** |
| 临沂市 | 485.34 | 505.25 | 104.10% | 441.21 | 90.91% | **4** | 176,498.27 | 181,290.73 | 102.72% | **8** |
| 德州市 | 206.11 | 260.78 | 126.52% | 200.33 | 97.19% | **1** | 73,743.16 | 76,222.05 | 103.36% | **6** |
| 聊城市 | 161.90 | 188.38 | 116.35% | 144.35 | 89.16% | **8** | 64,303.09 | 61,652.55 | 95.88% | **14** |
| 滨州市 | 88.21 | 86.81 | 98.42% | 81.31 | 92.18% | **3** | 20,376.15 | 20,440.63 | 100.32% | **13** |
| 菏泽市 | 484.64 | 492.68 | 101.66% | 433.28 | 89.40% | **5** | 207,971.48 | 185,431.93 | 89.16% | **15** |