附件2

各县（市、区）“全面改薄”项目进展情况统计表

（数据取自山东省“全面改薄”信息管理平台）                单位：万元、万平方米

| 单位 | 校舍建设情况 | 设备购置情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 规划面积 | 开工率 | 竣工率 | 竣工率 全省排名 | 规划资金 | 完成投资 | 采购完成率 | 采购完成率全省排名 |
| 济南市 | 长清区 | 2.35 | 100.09% | 100.09% | 44 | 4,627.49 | 4,660.80 | 100.72% | 70 |
|  | 平阴县 | 3.19 | 118.58% | 118.58% | 10 | 1,442.10 | 1,488.20 | 103.20% | 55 |
|  | 济阳县 | 7.33 | 117.55% | 107.20% | 21 | 1,878.44 | 1,719.67 | 91.55% | 92 |
|  | 商河县 | 11.01 | 90.47% | 84.26% | 82 | 3,497.49 | 4,322.69 | 123.59% | 14 |
| 淄博市 | 张店区 | 3.35 | 141.92% | 68.92% | 101 | - | - |  |  |
|  | 博山区 | 6.36 | 103.55% | 103.55% | 30 | 725.09 | 993.50 | 137.02% | 8 |
|  | 周村区 | 2.62 | 101.58% | 101.58% | 34 | 384.85 | 459.59 | 119.42% | 19 |
|  | 桓台县 | 1.04 | 146.23% | 146.23% | 3 | 644.40 | 675.60 | 104.84% | 46 |
|  | 高青县 | 2.41 | 104.08% | 104.08% | 29 | - | - |  |  |
|  | 沂源县 | 3.56 | 116.65% | 105.53% | 26 | 4,485.76 | 5,135.76 | 114.49% | 29 |
| 枣庄市 | 市中区 | 8.34 | 145.04% | 88.40% | 71 | 1,371.30 | 1,226.30 | 89.43% | 94 |
|  | 薛城区 | 5.91 | 143.51% | 137.73% | 6 | 1,807.00 | 1,641.00 | 90.81% | 93 |
|  | 峄城区 | 8.79 | 121.10% | 80.69% | 89 | 687.00 | 713.80 | 103.90% | 49 |
|  | 台儿庄区 | 6.77 | 155.86% | 136.16% | 7 | 2,772.00 | 5,530.00 | 199.49% | 1 |
|  | 山亭区 | 11.52 | 117.96% | 92.85% | 61 | 6,202.00 | 7,478.00 | 120.57% | 18 |
|  | 滕州市 | 49.69 | 99.77% | 74.15% | 97 | 13,549.97 | 17,893.30 | 132.05% | 10 |
| 东营市 | 利津县 | 10.23 | 109.58% | 66.71% | 102 | 2,121.85 | 2,140.13 | 100.86% | 68 |
| 烟台市 | 福山区 | 4.22 | 106.49% | 106.49% | 24 | 751.63 | 810.45 | 107.83% | 39 |
|  | 牟平区 | 4.40 | 100.00% | 88.63% | 69 | 1,138.60 | 1,138.60 | 100.00% | 82 |
|  | 莱山区 | 8.23 | 101.57% | 100.48% | 39 | - | - |  |  |
|  | 长岛县 | 0.16 | 140.74% | 96.30% | 57 | 713.00 | 716.60 | 100.50% | 72 |
|  | 龙口市 | 2.50 | 104.68% | 82.78% | 84 | 2,161.28 | 2,517.95 | 116.50% | 24 |
|  | 莱阳市 | 16.81 | 96.74% | 86.50% | 78 | 10,629.64 | 12,973.12 | 122.05% | 17 |
|  | 莱州市 | 9.43 | 79.34% | 57.90% | 108 | 4,738.67 | 4,920.61 | 103.84% | 50 |
|  | 蓬莱市 | 5.83 | 100.00% | 100.00% | 45 | 1,416.35 | 1,503.60 | 106.16% | 42 |
|  | 招远市 | 7.69 | 129.43% | 64.63% | 103 | 2,530.57 | 2,530.57 | 100.00% | 83 |
|  | 栖霞市 | 12.48 | 120.05% | 106.77% | 22 | 9,430.81 | 10,347.73 | 109.72% | 35 |
|  | 海阳市 | 13.26 | 93.10% | 78.97% | 92 | 4,962.47 | 5,718.39 | 115.23% | 28 |
| 潍坊市 | 潍城区 | 0.41 | 100.00% | 100.00% | 46 | 194.60 | 194.60 | 100.00% | 81 |
|  | 寒亭区 | 0.63 | 101.33% | 101.33% | 36 | 84.30 | 110.42 | 130.98% | 11 |
|  | 坊子区 | 2.93 | 100.00% | 100.00% | 47 | - | - |  |  |
| 潍坊市 | 奎文区 | 4.23 | 156.41% | 156.41% | 2 | 906.50 | 1,548.28 | 170.80% | 3 |
|  | 临朐县 | 21.47 | 102.19% | 84.51% | 81 | 4,822.47 | 4,823.69 | 100.03% | 80 |
|  | 昌乐县 | 6.80 | 116.94% | 51.23% | 109 | 228.20 | 228.20 | 100.00% | 84 |
|  | 青州市 | 1.54 | 100.00% | 100.00% | 48 | 165.90 | 171.79 | 103.55% | 52 |
|  | 诸城市 | 9.55 | 113.79% | 81.46% | 88 | 3,727.20 | 3,734.49 | 100.20% | 77 |
|  | 寿光市 | 10.96 | 121.32% | 100.22% | 42 | 1,569.00 | 1,790.98 | 114.15% | 31 |
|  | 安丘市 | 16.62 | 98.31% | 94.00% | 58 | 3,846.42 | 4,069.31 | 105.79% | 43 |
|  | 高密市 | 3.94 | 100.00% | 100.00% | 49 | 266.01 | 266.01 | 100.00% | 85 |
|  | 昌邑市 | 0.07 | 100.00% | 100.00% | 50 | - | - |  |  |
|  | 任城区 | 32.00 | 114.77% | 110.92% | 19 | 6,100.00 | 9,401.70 | 154.13% | 5 |
|  | 微山县 | 20.44 | 100.18% | 82.10% | 86 | 10,367.27 | 9,946.23 | 95.94% | 91 |
|  | 鱼台县 | 15.04 | 142.53% | 79.76% | 91 | 4,877.80 | 5,954.61 | 122.08% | 16 |
|  | 金乡县 | 12.61 | 112.19% | 76.80% | 94 | 6,045.24 | 7,020.68 | 116.14% | 25 |
|  | 嘉祥县 | 13.76 | 98.91% | 98.91% | 53 | 5,422.23 | 5,331.03 | 98.32% | 88 |
|  | 汶上县 | 31.24 | 107.80% | 87.06% | 75 | 15,228.43 | 15,587.03 | 102.35% | 59 |
| 济宁市 | 泗水县 | 19.38 | 99.16% | 87.76% | 72 | 8,509.70 | 8,758.45 | 102.92% | 56 |
|  | 梁山县 | 12.55 | 114.98% | 113.95% | 14 | 8,850.54 | 7,856.12 | 88.76% | 95 |
|  | 曲阜市 | 18.08 | 88.72% | 88.72% | 68 | 10,545.76 | 14,296.55 | 135.57% | 9 |
|  | 兖州市 | 10.86 | 86.45% | 79.87% | 90 | 4,716.63 | 4,821.42 | 102.22% | 61 |
|  | 邹城市 | 17.56 | 124.97% | 81.86% | 87 | - | - |  |  |
| 泰安市 | 泰山区 | 1.44 | 50.83% | 50.83% | 110 | 410.30 | 164.00 | 39.97% | 102 |
|  | 岱岳区 | 17.16 | 102.25% | 83.10% | 83 | 10,779.99 | 11,136.98 | 103.31% | 54 |
|  | 宁阳县 | 13.69 | 136.22% | 86.34% | 79 | 8,045.36 | 6,899.22 | 85.75% | 97 |
|  | 东平县 | 17.61 | 99.64% | 64.20% | 104 | 8,684.81 | 10,144.28 | 116.80% | 22 |
|  | 新泰市 | 9.20 | 119.29% | 104.83% | 27 | - | - |  |  |
|  | 肥城市 | 17.05 | 111.69% | 102.66% | 33 | 2,248.51 | 2,350.92 | 104.55% | 47 |
| 日照市 | 东港区 | 34.97 | 101.39% | 87.02% | 76 | 13,509.70 | 14,221.45 | 105.27% | 45 |
|  | 岚山区 | 19.45 | 103.20% | 102.89% | 32 | 10,715.67 | 10,724.93 | 100.09% | 78 |
|  | 五莲县 | 13.33 | 157.23% | 119.99% | 9 | 6,225.20 | 6,738.69 | 108.25% | 37 |
|  | 莒 县 | 34.80 | 109.10% | 88.42% | 70 | 4,798.51 | 5,113.74 | 106.57% | 41 |
| 莱芜市 | 莱城区 | 16.32 | 108.97% | 92.43% | 62 | 9,167.32 | 9,658.50 | 105.36% | 44 |
|  | 钢城区 | 6.10 | 100.10% | 77.14% | 93 | 1,997.00 | 1,997.00 | 100.00% | 86 |
| 临沂市 | 兰山区 | 20.99 | 116.42% | 111.03% | 18 | - | - |  |  |
|  | 罗庄区 | 25.84 | 87.38% | 72.74% | 100 | 4,931.51 | 5,343.39 | 108.35% | 36 |
|  | 河东区 | 47.74 | 114.45% | 90.18% | 65 | 14,977.81 | 15,069.33 | 100.61% | 71 |
|  | 沂南县 | 45.95 | 103.90% | 89.90% | 66 | 25,377.53 | 26,336.40 | 103.78% | 51 |
|  | 郯城县 | 53.01 | 100.32% | 87.15% | 74 | 4,646.34 | 4,811.19 | 103.55% | 53 |
|  | 沂水县 | 52.22 | 101.77% | 87.45% | 73 | 29,048.86 | 29,146.35 | 100.34% | 75 |
|  | 苍山县 | 34.11 | 113.44% | 86.30% | 80 | 25,592.16 | 26,732.58 | 104.46% | 48 |
|  | 费 县 | 49.72 | 104.28% | 91.66% | 63 | 22,332.92 | 22,346.70 | 100.06% | 79 |
|  | 平邑县 | 50.50 | 102.78% | 97.66% | 54 | 8,807.83 | 10,292.75 | 116.86% | 21 |
|  | 莒南县 | 58.43 | 102.52% | 96.56% | 56 | 23,889.53 | 23,969.80 | 100.34% | 74 |
|  | 蒙阴县 | 23.42 | 103.39% | 76.46% | 96 | 12,114.98 | 12,343.41 | 101.89% | 62 |
|  | 临沭县 | 23.41 | 104.60% | 104.60% | 28 | 4,778.80 | 4,838.83 | 101.26% | 65 |
| 德州市 | 德城区 | 12.37 | 108.07% | 58.21% | 107 | 4,623.61 | 4,483.83 | 96.98% | 90 |
|  | 陵 县 | 18.31 | 169.30% | 62.25% | 106 | 4,444.80 | 1,922.53 | 43.25% | 100 |
|  | 宁津县 | 16.06 | 125.90% | 115.60% | 12 | 7,613.31 | 7,829.06 | 102.83% | 57 |
|  | 庆云县 | 10.78 | 145.92% | 145.92% | 4 | 3,569.94 | 3,615.16 | 101.27% | 64 |
| 德州市 | 临邑县 | 22.31 | 170.50% | 112.10% | 17 | 7,893.26 | 9,214.29 | 116.74% | 23 |
|  | 齐河县 | 20.67 | 138.36% | 138.36% | 5 | 7,210.18 | 7,289.18 | 101.10% | 67 |
|  | 平原县 | 19.74 | 124.09% | 63.02% | 105 | 9,122.94 | 9,332.49 | 102.30% | 60 |
|  | 夏津县 | 25.66 | 110.93% | 100.84% | 38 | 8,969.40 | 8,763.81 | 97.71% | 89 |
|  | 武城县 | 15.49 | 161.67% | 161.67% | 1 | 6,577.29 | 6,598.12 | 100.32% | 76 |
|  | 乐陵市 | 24.72 | 106.68% | 106.68% | 23 | 7,961.00 | 7,961.00 | 100.00% | 87 |
|  | 禹城市 | 20.02 | 114.28% | 114.28% | 13 | 5,757.43 | 10,741.39 | 186.57% | 2 |
| 聊城市 | 东昌府区 | 26.57 | 138.40% | 112.78% | 16 | 11,054.72 | 12,282.20 | 111.10% | 33 |
|  | 阳谷县 | 21.91 | 108.66% | 101.56% | 35 | 8,894.98 | 9,105.11 | 102.36% | 58 |
|  | 莘 县 | 30.26 | 130.00% | 112.82% | 15 | 10,857.15 | 11,625.45 | 107.08% | 40 |
|  | 茌平县 | 14.14 | 117.67% | 90.67% | 64 | 2,492.80 | 3,625.48 | 145.44% | 6 |
|  | 东阿县 | 4.99 | 113.86% | 99.64% | 52 | 10,596.36 | 4,375.62 | 41.29% | 101 |
|  | 冠 县 | 31.34 | 135.22% | 73.64% | 98 | 10,788.41 | 13,351.82 | 123.76% | 13 |
|  | 高唐县 | 10.78 | 136.24% | 105.61% | 25 | 2,728.37 | 3,077.86 | 112.81% | 32 |
|  | 临清市 | 21.92 | 108.57% | 100.29% | 41 | 6,890.30 | 7,444.51 | 108.04% | 38 |
| 滨州市 | 滨城区 | 8.59 | 116.64% | 116.64% | 11 | 1,516.61 | 1,537.95 | 101.41% | 63 |
|  | 沾化区 | 5.03 | 101.09% | 97.23% | 55 | 1,949.82 | 3,257.48 | 167.07% | 4 |
|  | 惠民县 | 27.27 | 81.65% | 76.77% | 95 | 12,493.46 | 10,530.07 | 84.28% | 98 |
|  | 阳信县 | 26.24 | 107.96% | 107.96% | 20 | 440.00 | 623.40 | 141.68% | 7 |
|  | 无棣县 | 17.41 | 100.16% | 100.16% | 43 | 3,208.76 | 3,669.27 | 114.35% | 30 |
|  | 博兴县 | 0.51 | 100.00% | 100.00% | 51 | 445.50 | 559.00 | 125.48% | 12 |
|  | 邹平县 | 3.15 | 100.34% | 100.34% | 40 | 322.00 | 325.86 | 101.20% | 66 |
| 菏泽市 | 牡丹区 | 45.05 | 90.24% | 89.59% | 67 | 29,753.16 | 33,009.46 | 110.94% | 34 |
|  | 定陶区 | 51.61 | 106.66% | 101.01% | 37 | 22,946.83 | 26,638.55 | 116.09% | 27 |
|  | 曹 县 | 56.38 | 125.81% | 93.96% | 59 | 23,455.22 | 20,160.65 | 85.95% | 96 |
|  | 单 县 | 70.41 | 86.61% | 86.61% | 77 | 17,918.25 | 17,997.22 | 100.44% | 73 |
|  | 成武县 | 51.21 | 87.24% | 73.14% | 99 | 16,310.18 | 18,936.50 | 116.10% | 26 |
|  | 巨野县 | 48.56 | 99.92% | 93.38% | 60 | 22,574.41 | 26,720.34 | 118.37% | 20 |
|  | 郓城县 | 63.56 | 133.09% | 133.09% | 8 | 33,109.99 | 40,572.38 | 122.54% | 15 |
|  | 鄄城县 | 41.66 | 110.02% | 103.33% | 31 | 19,762.61 | 19,909.61 | 100.74% | 69 |
|  | 东明县 | 56.20 | 89.25% | 82.47% | 85 | 22,140.83 | 14,224.03 | 64.24% | 99 |