附件

日照市教育局 日照市大数据发展局

推进全市义务教育招生“一网通办”

工作实施方案

为认真践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实数字山东建设专项小组和市委、市政府决策部署，全力破除“信息孤岛”“数据烟囱”，加快推动民生领域应用重点攻坚，推进全市义务教育招生工作实现“一网通办”，制定本实施方案。

一、工作目标

为切实解决传统义务教育招生中家长现场集中排队、耗时过多、往返多次、证明材料繁杂、学校审核环节多、材料甄别难等问题，进一步协调整合多部门数据资源，在2020年全市义务教育招生工作中，除特殊情况外全部实现“一网通办”，入学报名实现“零证明”“零跑腿”。

二、工作任务

（一）整合共享数据资源。由市大数据发展局牵头，协调推动市自然资源和规划、公安、住建、人力资源和社会保障、市场监管等5个部门的不动产登记信息、常驻人口信息、交易网签合同信息、租赁备案信息、个人参保信息、个体工商户登记信息和企业法人基本信息等7项数据资源，接入义务教育招生应用系统，加强数据资源整合开发，为推行义务教育“无证明入学”提供数据资源支持。同时，协调将招生服务应用接入全省移动政务服务总门户“爱山东”APP和省统一用户管理和身份认证平台。

（二）开发升级招生软件。由市教育局牵头，协调各区县教育部门，在东港区义务教育招生平台基础上对程序进行升级开发，完成与市、区县大数据平台的深度融合，接入省统一用户管理和身份认证平台和“爱山东”APP，实现全市义务教育招生网上办、掌上办，入学报名“零证明”“零跑腿”。

（三）本地化设置改造。由各区县根据本区域义务教育招生政策，对招生软件进行个性化设置改造，适应本地招生需求。

三、实施步骤

（一）工作方案制定阶段（5月10—30日）

市教育局、市大数据发展局，各区县教体局、大数据发展局分别拟定招生平台建设推进工作方案。市和区县教育部门分别拟定招生工作政策文件，对2020年度义务教育招生工作做出安排。

（二）资源整合与软件升级阶段（6月1日—30日）

市教育局会同市大数据发展局，提出义务教育招生所需数据要求，市大数据发展局提出大数据平台与招生软件对接的相关技术要求，委托招生软件开发商完成软件升级改造。市大数据发展局按教育部门要求，对相关数据资源进行整合，指导软件开发商与大数据云平台完成对接，实现招生软件与省统一用户管理和身份认证平台、“爱山东”APP顺利对接。区县教育部门协同软件公司完成本区县招生政策与软件程序对接配置。

（三）招生程序调整与测试阶段（7月1日—20日）

市、区县教育部门与大数据部门密切配合，结合招生程序调整，对招生平台进行运行测试，发现问题及时改进。

（四）平台招生阶段（7月21日—8月25日）

各区县严格按照要求组织开展义务教育招生网上报名、审核、取生、招生结果查询等工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立全市义务教育招生平台建设工作领导小组，市教育局、市大数据发展局主要负责同志任组长，分管负责同志任副组长，科室负责人及区县教育部门科室负责人任成员，加强统筹协调，及时解决工作中的困难和问题。

（二）落实经费保障。2020年全市义务教育招生平台建设，相关费用由教育部门和大数据部门分别负责。教育部门负责软件升级开发相关费用，大数据发展部门负责政务云平台的相关费用。从2021年起，相关费用由市级统筹，列入财政预算。

（三）强化技术支撑。市教育局与市大数据发展局安排相关技术人员，与招生软件程序开发工程师共同组成技术攻关组，及时研究解决平台建设中遇到的技术问题，确保我市义务教育招生平台准时投入使用。